ПРОЕКТ

Муниципальное образование « Теплоозерское городское поселение»

Облученского муниципального района

# Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2020 № 171

пос. Теплоозерск

Об утверждении муниципальной программы **«Формирование комфортной городской среды на 2020-2024 годы» муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»**

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «Формирование современной городской среды на 2020-2024 годы», на основании Устава Теплоозерского городского поселения администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу **«Формирование комфортной городской среды на 2020-2024 годы» муниципального образования «Теплоозерское городское поселение».**

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном вестнике» Теплоозерского городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

глава администрации

городского поселения А.В. Скоробогатов

Утвержден

постановлением администрации городское поселение

от 20.07.2020 № 171

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2020-2024 годы»

муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  программы | Администрация муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» |
| Соисполнители  программы | Администрация муниципального образования «Теплоозерское городское поселения»,организации, жители п.Теплоозерск, п. Лондоко-завод. |
| Участники программы | Администрация муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»,  Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области,  Министерство строительства и жилищно–коммунального  хозяйства Российской Федерации |
| Цели программы | Достижение удовлетворительного состояния уровня  благоустройства муниципального образования Теплоозерского городского поселения.  Формирование устойчивого общественного спроса у жителей  села в сохранении и поддержании благоприятной среды  проживания.  Воспитание у подрастающего поколения навыков личной  заинтересованности и ответственности в поддержании и  сохранении благоприятных условий проживания.  Формирование культурно-этнографической привлекательности  муниципального образования Теплоозерское городское поселение. |
| Задачи программ | Приведение в удовлетворительное состояние уровня  благоустройства дворовых и общественных территорий  п. Теплоозерск, п. Лондоко-завод.  Обеспечить максимальную вовлеченность жителей поселков и села, общественных организаций, трудовых коллективов в  реализацию мероприятий по благоустройству общественных и  дворовых территорий. |
| Ожидаемые результаты  реализации программы | Обеспечить благоустройство заявленных общественных  территорий и дворовых территорий,  участвующих в программе. |
| Срок реализации  программы | 2020-2024 годы |
| Объемы и источники  финансирования | Общий объем финансирования 4839,708 тыс.руб., в том числе  Объём софинансирования из федерального бюджета – 4403,738  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб;  Объём софинансирования из областного бюджета 0,0  тыс.руб.;  Дополнительный объём софинансирования из муниципального  бюджета – 0,0 тыс.руб. |
| Целевые показатели  программы | Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование  современной городской (сельской) среды на 2020-2024 годы» |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | Достижение удовлетворительного состояния уровня  благоустройства муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»  -обеспечение относительно комфортных и безопасных условий  проживания жителей поселков и села;  - поддержание и улучшение внешнего вида общественных мест;  - активное участие жителей поселков села в реализации мероприятий программы |
| Контроль за  реализацией  программы | Администрация муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»  Общественные организации  Жители поселка Теплоозерск, п.Лондоко-завод, |

1. Обоснование разработки программы.

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории муниципального образования «Теплоозерское городское поселение».

При разработке учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «Формирование современной городской среды на 2020-2024 годы».

В соответствии с указанными документами и нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий

муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»;

- повышение уровня вовлеченности жителей поселков, общественных организаций, трудовых коллективов в мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Теплоозерского городского поселения»;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории

поселков и села, включая объекты.

1. Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий и мест массового отдыха населения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Благоустройство территории муниципального образования «Теплоозерское городское поселение», в том числе, общественных и дворовых территорий – организованно не проводились более 30 лет. Однако, именно здесь создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни жителей поселков .

Удручающее положение обусловлено рядом факторов:

- недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в постсоветские годы,

- введение новых требований к благоустройству и содержанию территорий,

- отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной среды для проживания.

На территории муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» проживает 4900 человек.

Состояние подавляющего большинства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании «Теплоозерское городское поселение» является неудовлетворительным.

До сего дня благоустройство дворовых и общественных территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. При этом, некоторые виды работ по благоустройству организованно не производились вообще: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей и т.д.

Однако, благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно осуществить без комплексного подхода, при отсутствии общего проекта (плана). И здесь необходимо учитывать мнение жителей населенных пунктов, сложившуюся коммунальную и инженерную инфраструктуру. Комплексный план и учет мнения жителей позволит наиболее полно охватить весь спектр проблем, решение которых обеспечит комфортные условия проживания. К этим условиям относятся чистые улицы, парки, дворовые территории и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. При этом необходимо учесть требования по обеспечению доступности дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

Важным условием включения дворовой и общественной территории в программу является именно решение жителей - заинтересованных лиц.

Так, общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принимается решение (в виде протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме), содержащее следующую информацию:

- о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2020-2024 годы»;

**-** о трудовом участии жителей дома в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в 2020-2024 годы»;

- о принятии в безвозмездное пользование и обеспечении надлежащего содержания объектов, установленных по программе «Формирование комфортной городской среды в 2020-2024 годы».

В целях повышения уровня доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах данной программы, реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» информация размещается на официальном сайте администрации.

Программно-целевой метод реализации данной программы по благоустройству дворовых и общественных территорий позволит значительно улучшить внешний облик муниципального образования «Теплоозерское городское поселение», его экологическое и эстетическое состояние, создать относительно комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические условия для его жителей.

1. Цели, задачи муниципальной программы

Основной целью программы является достижение удовлетворительного состояния уровня благоустройства муниципального образования «Теплоозерское городское поселение». Важными сопутствующими задачами муниципальной программы являются:

- Формирование единых подходов и приоритетов к обустройству комфортной

городской среды, с учетом приоритетов территориального развития;

- Обеспечение реализации мероприятий благоустройства территорий муниципального образования «Теплоозерское городское поселение».

- Создание единых механизмов вовлеченности жителей поселка , общественных и трудовых организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

1. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на реализацию в период 2020-2024 годы.

5. Перечень программных мероприятий

Приложение № 3 (Минимальный перечень мероприятий муниципальной программы).

Приложение № 4 (Дополнительный перечень мероприятий муниципальной программы).

Приложение № 5 (Перечень мероприятий муниципальной программы).

Приложение № 6 (Перечень целевых показателей муниципальной программы)

муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» «Формирование комфортной городской среды на 2020-2024 годы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий программы и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы).

Мероприятия программы могут корректироваться с учётом предложений жителей, общественных организаций, трудовых коллективов, поступивших на этапе обсуждения проекта программы.

1. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Объемы и источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет и бюджет муниципального образования (Приложение № 5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб | | | | | |
| Всего | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Програ  мма | Всего: | 4839,708 | 1 590, 664 | 1 590, 664 | 1 658, 380 | 0 | 0 |
| в том  числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральн  ый  бюджет | 4403,738 | 1 447, 374 | 1 447, 374 | 1 508, 990 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 218 | 72 | 72 | 75 | 0 | 0 |
| местный  бюджет | 218 | 72 | 72 | 75 | 0 | 0 |

1. Система управления реализацией программы

Управление реализацией настоящей программы осуществляется администрацией муниципального образования «Теплоозерское городское поселение», которая с учетом общей величины бюджетных ассигнований уточняет целевые показатели, затраты по мероприятиям, механизм реализации и состав исполнителей программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется администрацией муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Глава муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» контролирует выполнение программы, отслеживает целевое и эффективное использование средств, направляемых на её реализацию.

1. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация данной муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, а именно:

- влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;

- недостаточное финансирование программных мероприятий;

- макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в т.ч. инфляция;

- изменение конъюнктуры цен на внутреннем рынке строительных материалов,техники, рабочей силы;

- законодательные риски.

Соисполнители муниципальной программы, также осуществляющие систематический контроль за ходом её исполнения, при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях её эффективной реализации, участвуют в составлении сводного отчета.

Эффективность реализации мероприятий программы во многом зависит от нормативно-правовой базы, в т.ч., градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Минимизация рисков достижения результатов программы обеспечивается

разработкой планов мероприятий, отраслевых проектов и мониторингом реализации

программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также своевременное

информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников

осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировкой

финансовых показателей программы.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация

их негативных последствий при её выполнении будет осуществляться на основе

оперативного планирования работ.

Управление реализацией программы предусматривает следующие меры,

направленные на управление рисками:

использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании

мероприятий, своевременной корректировкой планов для наиболее эффективного

использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.

1. Ожидаемые результаты реализации Программы

По результатам реализации программы ожидается достижение следующих результатов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат реализации | Всего  2020-2024г | Сроки | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных  дворовых территорий  многоквартирных домов МО | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий МО «Теплоозерское городское поселение» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выполнение программы обеспечивается наиболее полной, своевременной и эффективной реализацией её мероприятий. В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий, создание относительно благоприятной среды обитания для жителей поселков.

Механизм включения жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» в муниципальную программу предполагает включение дворовых территорий исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц, при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового участия. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере 100 % стоимости соответствующего вида работ. (Приложение № 1) «Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении

работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО «Теплоозерское городское поселение»).

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий (Приложение № 5) .

Для реализации мероприятий программы необходимы следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов на территориях муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» (Приложение № 3);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение № 4);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ (Приложение № 1);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2020-2024 годы (Приложение № 2).

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на 2020-2024 годы»

муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»

1. Общие положения

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по

благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» «Формирование современной городской среды на 2020-2024 годы» (далее – программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

**заинтересованные лица** – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству исходя из дополнительного перечня работ.

**дополнительный перечень работ** – перечень работ по благоустройству дворовой территории (Приложение № 4 к программе).

**финансовое участие** – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере 100 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ,

условия аккумулирования и расходования средств

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, изложенных в Приложении № 4 программы, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет органа местного самоуправления поселения.

После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, орган местного самоуправления поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на

который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте и составляет 100 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета органа местного самоуправления поселения с момента их зачисления на лицевой счет.

В течение десяти рабочих дней со дня заключения соглашения о перечислении средств копия соглашения направляется в администрацию городского поселения.

Администрация городского поселения осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется поселением на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным проектом благоустройства дворовых территорий.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым органом поселения, заинтересованными лицами в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на 2020-2024 годы»

муниципального образования

«Теплоозерское городское поселение»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами проектов благоустройства дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, включаемых в муниципальную программу «Формирования комфортной городской среды на 2020-2024 годы»

Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, включаемых в программу муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» «Формирование современной городской среды на 2020-2024 годы» (далее – порядок).

Для целей порядка применяются следующие понятия:

**дворовая территория** – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

**заинтересованные лица** – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

**минимальный перечень работ** – перечень работ по благоустройству дворовой территории ( Приложение № 4 к программе) и финансируемых за счет бюджетов разных уровней бюджетной системы;

**трудовое участие** – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, включает в себя:

1. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории о вхождении в муниципальную программу «Формирования комфортной городской среды на 2020-2024 годы», определении представителя и степени трудового участия заинтересованных лиц, при осуществлении видов работ исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

2. Предоставление в администрацию поселения копии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах о вхождении в муниципальную программу, определении представителя и степени трудового участия заинтересованных лиц, при осуществлении видов работ исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Осмотр (натурное обследование) дворовой территории, предлагаемой к

благоустройству с участием представителей администрации поселения и

заинтересованных лиц;

4. Составление и согласование паспорта благоустройства дворовой территории, утверждение проекта благоустройства.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в администрацию поселения согласованный (несогласованный) проект.

Проект утверждается комиссией администрации городского поселения, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

5. Определение подрядчика для исполнения работ.

6. Прием выполненных работ по благоустройству дворовой территории.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на 2020-2024 годы муниципального образования

«Теплоозерское городское поселение»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование видов работ |
| 1 | ремонт дворовых проездов |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | установка скамеек |
| 4 | установка урн |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на 2020-2024 годы

муниципального образования

«Теплоозерское городское поселение»

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование видов работ |
| 1 | ремонт проезда к территориям, прилегающим к МКД |
| 2 | обустройство тротуаров (в том числе тротуарной плиткой) |
| 3 | установка бордюрных камней |
| 4 | установка песочниц |
| 5 | установка качелей |
| 6 | устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки) |
| 7 | освещение детских и спортивных площадок |
| 8 | оборудование детской (игровой) площадки |
| 9 | оборудование спортивной площадки |
| 10 | озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) |
| 11 | газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб |
| 12 | обрезка деревьев и кустарников |
| 13 | уборка сухостойных деревьев |
| 14 | демонтаж хозяйственных построек ( в.т.ч. сараев) и строительство сараев |
| 15 | устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-  мусоросборников |
| 16 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью |
| 17 | велопарковки |
| 18 | иные виды работ |