Протокол №1

совещания общественной комиссии для осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы "Благоустройство территории в муниципальном образовании "Теплоозерское городское поселение" Еврейской автономной области в 2021 г, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке на 2021 год

п. Теплоозерск 01.02.2021 г.

Участники инициативной группы:

А.В. Скоробогатов – глава администрации муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» Облученского муниципального района ЕАО

Н.М. Шачек – заместитель главы администрации муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» Облученского муниципального района ЕАО

Е.Н. Сысоев – управляющий АО «ТЦЗ», депутат Собрания депутатов муниципального образования «Облученский муниципальный район»

В.Н. Иванова – депутат Собрания депутатов муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» Облученского муниципального района ЕАО

О.А. Казанская – депутат законодательного собрания Еврейской автономной области

Г.М. Борисова – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозерск»

Л.Ф. Панина – председатель Совета ветеранов п. Теплоозерск

А.А. Старовойтова – ведущий специалист - эксперт администрации Теплоозерского городского поселения

Повестка совещания:

1. Информация о планируемых мероприятиях по проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.

2. Обсуждение дизайн - проекта общественного места.

3. Утверждение плана работы участников инициативной группы по проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.

1. Слушали главу администрации Теплоозерского городского поселения Скоробогатова А.В.

Сообщил, что в 2020 году работы по контракту, заключенному с ООО «ВИЛС» на благоустройство сквера Победы в п. Лондоко-завод, не были завершены и на данный момент идет процедура расторжения контракта. Предлагаю продолжить в 2021 году работы по благоустройству сквера Победы в п. Лондоко-завод. Прошу инициативную группу внести свои предложения по проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2021год.

2. Слушали управляющего АО ″ТЦЗ″ Сысоева Е.Н.

Поддерживаю предложение Скоробогатова А.В. Необходимо довести работы до конца и привести общественную территорию в надлежащий вид.

3. Слушали депутата законодательного собрания Еврейской автономной области Казанскую О.А. Поддерживаю предложение о благоустройстве общественной территории сквера Победы по ул. Комсомольской в п. Лондоко-заводе. Сквер в поселке необходим, тем более, что за время его существования на нем не было произведено ни капитального, ни текущего ремонта. Там смогут гулять молодые мамы с колясками и детьми, отдыхать пенсионеры. Поэтому считаю, что благоустройство сквера по ул. Комсомольской в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 г. целесообразно.

4. Слушали директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозерск» Г.М. Борисову

Также поддерживаю предложение по завершению работ по благоустройству общественной территории. Считаю, что благоустройство сквера по ул. Комсомольской будет способствовать улучшению внешнего вида поселка. Пустующее место приобретет ухоженный вид, появится дополнительное место для прогулок жителей.

Заслушав и обсудив информацию, выступления участников инициативной группы, решили:

1. Информацию главы администрации Теплоозерского городского поселения Скоробогатова А.В. принять к сведению.
2. Администрация Теплоозерского городского поселения принимает участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год по благоустройству общественной территории по ул. Комсомольская в пос. Лондоко-заводе.
3. Администрации Теплоозерского городского поселения заказать локально-сметный расчет на благоустройство сквера Победы по ул. Комсомольской в пос. Лондоко-завод с учетом выполненных работ в 2020 году.

Протокол вела

ведущий специалист-эксперт

по организационно-юридическим вопросам Сафарова М.В.